6/27/2017

TEAM SONAR

LỚP: PT11303

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ WEBSITE THETEAMSONAR

BÁO CÁO ASSIGNMENT

Môn: Kỹ Năng Làm Việc

**THÔNG TIN TỪNG THÀNH VIÊN TRONG TEAM**

1. **Lê Văn Hợp**

*Vị trí công việc:* Team Leader

*Mô tả công việc:* Lên kế hoạch dự án, tổ chức họp phân tích, lên phác thảo, tổ chức quản lý source, quản lý công việc, quản lý tài chính, lập trình, sửa lỗi

*Số điện thọai*: 0916 797 006

*Email*: [vanhop.av@gmail.com](mailto:vanhop.av@gmail.com)

*Sở thích*: Yêu thích các lĩnh vực trong phát triển website và không ngừng học hỏi để thành một Full Stack Web Development

1. **Võ Đăng Ánh**

*Vị trí công việc:* Web Developer

*Mô tả công việc:* Lập trình chính, Upload nội dung

*Số điện thọai*: 01659 030 457

*Email***:** [anhvdpd01720@fpt.edu.vn](mailto:anhvdpd01720@fpt.edu.vn)

*Sở thích*: Thích chơi game, nghe nhạc và giành 15h 1 ngày làm việc với chiếc laptop cá nhân.

1. **Nguyễn Duy Tính**

*Vị trí công việc*: Font-end Developer

*Mô tả công việc:* Lập trình chính, Upload nội dung

*Số điện thọai:* 01634 635 606

*Email*: [tinhndpd01662@fpt.edu.vn](mailto:tinhndpd01662@fpt.edu.vn)

*Sở thích*: Ước mơ đi phượt khắp mọi nơi trên đất nước.

1. **Ngô Văn Hải**

*Vị trí công việc:* Web Developer, Web Tester

*Mô tả công việc:* Lập trình – Thiết kế đồ họa – Kiểm thử

*Số điện thọai*: 0935 738 305

*Email:* [haunvpd01852@fpt.edu.vn](mailto:haunvpd01852@fpt.edu.vn)

*Sở thích:* Thích chơi game và là một game thủ.

1. **Nguyễn Minh Kiều**

*Vị trí công việc:*Web UI/UX Designer

*Mô tả công việc:* Thiết kế giao diện người dùng, Phát triển nội dung mạng xã hội,

Triển khai dự án lên internet

*Số điện thọai***:** 0988769320

*Email***:** [kieunmpd01760@fpt.edu.vn](mailto:kieunmpd01760@fpt.edu.vn)

*Sở thích***:** Thích đi du lịch mọi nơi với người thân, nghe nhạc và nấu ăn.

**MỤC TIÊU ĐỀ RA CẦN ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHÓM**

**SAU KHI HOÀN THÀNH PROJECT**

****

* Phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc như giao tiếp, phân tích đóng góp ý kiến, hợp tác với nhau trong đội ngũ.
* Thông qua project làm việc teamwork thực tế. Team được tiếp xúc với quy trình thiết kế và phát triển website. Sử dụng các công cụ hỗ trợ làm việc teamwork mà trong nhà trường không dạy bạn.

**ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ WEBSITE QUẢNG CÁO VỀ THƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA TEAM SONAR**

1. **Giới thiệu**

* Team Sonar là một nhóm IT đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế website và marketing online freelance. Sau một thời gian thành lập và hoạt động đã nhận được một số dự án về thiết kế website, ứng dụng web cho một số công ty, tổ chức nhỏ, nhà trường. Và marketing online tăng doanh số bán hàng cho một số shop bán hàng online tại Đà Nẵng và cả nước.
* Team tổ chức nhận dự án từ các nguồn freelancer như freelancer.com, viber.com. Thu lợi nhuận từ làm dự án freelancer.
* Nhận thấy khả năng hoạt động của team đang thật sự có hiệu quả và thu lại được lợi nhuận. Có khả năng mở rộng tổ chức để nhận xây dựng các dự án lớn. Team đã họp và thống nhất ý kiến xây dựng một website cho riêng team.

1. **Mục đích của website**

* Website nhằm mục đích quảng cáo về các loại sản phẩm, dịch vụ mà Team Sonar đang cung cấp. Nhằm mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng. Website là nơi chứng minh khả năng làm việc của Team Sonar và khách hàng thông qua đó nhận thấy năng lực của Team, khách hàng sẽ tin tưởng hơn vào năng lực của chúng tôi. Qua đó chúng tôi có thể kiếm được một số khách hàng thông qua website.
* Tìm kiếm thêm cộng sự có thể join vào team. Mong muốn mở rộng quy mô tổ chức và quy mô hoạt động lên thành một công ty nhỏ.

1. **Ý tưởng về các tính năng có trong website**

* Website cung cấp cho khách hàng xem những dự án chúng tôi đã làm. Mục đích là để tạo sự tin tưởng của khách hàng dành cho Team.
* Trang web cũng cung cấp danh sách các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Gồm Thiết kế website, Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), Dịch vụ E-commerce, Marketing online. Mỗi dịch vụ chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết cách triển khai và thực hiện.
* Có trang giới thiệu về hoạt động của TEAM
* Trang web sẽ cung cấp thông tin liên hệ trực tiếp và form liên hệ từ website
* Trang web có 1 trang blog, đánh giá các công nghệ mới nhất hoặc các hướng dẫn công nghệ.
* Trang web có form để đăng ký ứng tuyển vào các vị trí mà team đang tuyển. Có form gửi email thông tin cần liên hệ

1. **Dự kiến kế hoạch triển khai** *(Thời gian 15 ngày)*
2. **Gian đoạn**
3. *Phân tích*

* Tìm hiểu, phân tích và quyết định các tính năng có trong website để chỉ ra kế hoạch và tổ chức website. Phác thảo website lên giấy.

1. *Thiết kế*

* Tạo Wireframes và sau đó tiến hành các mô hình thiết kế cụ thể

1. *Code và Phát triển*

* Bắt đầu thực hiện các thiết kế và các tính năng đã đưa ra ở mục 1 và 2. Viết code thực tế để xây dựng website
* Phát triển nội dung

1. *Testing*

* Kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng

1. *Triển khai website lên internet*

* Đưa website lên internet và bắt đầu hoạt động

1. **Những việc mà chúng tôi đề cập**

* *Phân tích và sáng tạo các tính năng, phác thảo website*
* *Thiết kế hoàn thiện Wireframer, Mockup*
* *Thiết kế giao diện người dùng (UI/ UX Design)*
* *Chọn Font chữ cho website*
* *Quản lý dự án – quản lý source code*
* *Triển khai trang web của team*
* *Viết mã phần front-end, giao diện người dùng*
* *Đăng ký hosting và domain*
* *Kiểm thử*
* *Đưa nội dung vào trang web*
* *Đưa website lên hosting*

1. **Dự kiến những công cụ, công nghệ chúng tôi sử dụng trong project là:**

* *Adobe Photoshop (Thiết kế và xử lí hình ảnh)*
* *Adobe Illustrator (Thiết kế và xử lí hình ảnh)*
* *Balsamiq Mockup (Phần mềm thiết kế wireframe)*
* *FileZilla (Upload lên hosting)*
* *Git & GitHub (Quản lý source code của dự án)*
* *Trello.com (Quản lý task team work)*
* *HTML5*
* *CSS3 / Sass / Bulma.io Framework*
* *Javascipt / jQuery*
* *IDE ( Atom.io, Sublime Text, Adobe Dreamweaver ) – Phần mềm lập trình*


1. **Dự kiến kinh phí triển khai và hoạt động**

* Kinh phí thực hiện: 1 triệu
* Kinh phí để duy trì website hoạt động trong 1 năm: 300.000VND

1. **PHÂN BỐ NGUỒN LỰC QUA CÁC GIAN ĐOẠN**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Thời gian** |
| 1 | Lê Văn Hợp | - Lên kế hoạch thực hiện, Lên quy trình làm việc và phân bổ công việc, viết báo cáo.  - Quản lý source code. Quản lý các task công việc giao cho thành viên  - Hướng dẫn, trainning về quy trình, công cụ được sử dụng, kỹ năng lập trình  - Sửa lỗi, hoàn thiện website | Toàn dự án |

1. *Thiết kế ( Nguyễn Minh Kiều – Lê Văn Hợp)*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Người thực hiện** | **Công việc** | **Thời gian** |
| 1 | Nguyễn Minh Kiều | Thiết kế wireframe trang chủ | 15/6 – 17/6 |
| Thiết kế wireframe trang dịch vụ |
| Thiết kế wireframe trang liên hệ | 19/6 – 20/6 |
| Thiết kế wireframe trang giới thiệu |
| Thiết kế wireframe trang blog |

1. *Code và phát triển*

**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Thời gian** |
| 1 | Võ Đăng Ánh | Thiết kế logo team, icon website | 15/6 – 16/6 |
| Thu thập, xử lý hình ảnh, background | 20/6 – 22/6 |
| Code phần dịch vụ, phần form ứng tuyển | 24/6 – 28/6 |
| Code phần header – thanh menu | 22/6 |
| 2 | Nguyễn Duy Tính | Thiết kế slide profile project | 20/6 – 24/6 |
| Code phần giới thiệu, chỉnh sửa nội dung | 25/6 – 27/6 |
| Code phần footer | 22/6 |
| Thêm, xử lý Google Map vào trang liên hệ | 27/6 |
| 3 | Ngô Văn Hải | Code phần liên hệ và form liên hệ | 20/6 – 22/6 |
| Code phần bài viết dịch vụ | 24/6 – 26/6 |
| Thiết kế Cover Profile Project | 28/6 |
| 4 | Lê Văn Hợp | Cấu trúc thư mục cho project | 20/6 |
| Code trang chủ | 21/6 – 22/6 |
| 5 | Nguyễn Minh Kiều | Lập fanpage, twitter, kênh youtube | 22/6 – 23/6 |
| Đăng ký domain, hosting |


1. *Testing (Kiểm thử)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Thời gian** |
| 1 | Ngô Văn Hải | Kiểm thử website, Phát hiện lỗi gửi cho Team Leader để sửa lỗi. | 27/6 – 28/6 |



1. *Triển khai website lên Internet*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Thời gian** |
| 1 | Nguyễn Minh Kiều | Upload website lên host | 30/6 |

1. **KẾT QUẢ ASSIGNMENT**
2. **Logo của Team Sonar**

****

1. **Wireframer – Mockup**

** **

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(Trang chủ)* | | *(Trang dịch vụ)* | |
|  | |  | |
| *(Trang giới thiệu)* | | *(Trang blog)* | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| *(Trang liên hệ)* | | *(Trang chi tiết bài viết)* | |

1. **Screen website**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *(Trang chủ)* | *(Trang dịch vụ)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *(Trang giới thiệu)* | *(Trang liên hệ)* |

1. **KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI NHÓM GẶP PHẢI**
2. **Thuận lợi**

* Team Leader đã có kinh nghiệm tham gia vào dự án thực tế nên đưa ra quy trình cũng như công cụ làm việc nhóm hiệu quả. Kết hợp cùng 1 lúc các thành viên cùng làm việc trên project mà không ảnh hưởng đến cấu trúc.
* Sử dụng công cụ quản lí project source – quản lí phiên bản project (Git và GitHub), quản lí công việc(Trello.com) miễn phí cực kì hiệu quả
* Không có chi phí phát sinh thêm
* Nhóm tích cực tham gia, luôn cố gắng hoàn thành các task công việc được giao.

1. **Khó khăn**

* Các thành viên mới tiếp cận quy trình làm việc của một project. Kỹ năng làm việc theo teamwork còn thiếu.
* Các thành viên kỹ năng lập trình còn nhiều thiếu sót. Dẫn đến việc một số chức năng không thể làm được trong thời gian triển khai dự án. Một số khâu làm rất chậm. Chưa đáp ứng nhanh được deadline đề ra.
* Lập trình còn nhiều lỗi dẫn đến việc sửa lỗi mất thời gian.
* Việc tiếp cận với công cụ làm việc theo teamwork khó khăn. Cần mất thời gian training. Chưa sử dụng thành thục công cụ để đạt hiệu quả cao nhất.

1. **ĐỘ HÀI LÒNG VỀ NHÓM, VỀ SẢN PHẨM**
2. Độ hài lòng về nhóm: 70%

* Thái độ làm việc tốt. Nhưng kỹ năng của nhóm còn thiếu sót nhiều.

1. Độ hài lòng về sản phẩm: 80%

* Thực tế triển khai một quy trình thiết kế website làm việc theo teamwork cho Team Sonar đã gặp một số khó khăn nhất định khiến cho sản phẩm còn một số chỗ thiếu sót so với kế hoạch triển khai ban đầu.

1. **ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Người thực hiện** | **Đánh giá mức độ tham gia** |
| **1** | Lê Văn Hợp | 100% - Tổ chức teamwork, tổ chức project, tổ chức công việc, sửa lỗi chính |
| **2** | Nguyễn Duy Tính | 100% - Kỹ năng khá, trách nhiệm với công việc.  Tiếp thu nhanh quy trình làm việc. Hoàn thành công việc đúng deadline. Lập trình chính, xây dưng profile |
| **3** | Võ Đăng Ánh | 100% - Kỹ năng khá tốt, trách nhiệm với công việc.  Lập trình chính, Tổ chức nội dung  Tuy nhiên deadline 1 số task công việc còn chậm. |
| **4** | Ngô Văn Hải | 80% - Kỹ năng lập trình còn thiếu. Kiểm thử chính.  Thiết kế, xử lý hình ảnh  Deadline công việc còn chậm |
| **5** | Nguyễn Minh Kiều | 80% - Kỹ năng thiết kế còn thiếu.  Tham gia quá trình phát triển nội dung và triển khai website lên Internet |